ПЕРЕЧЕНЬ

объектов жилищно-коммунального хозяйства, подлежащих ремонту в 2026 году

| № п/п | Наименование объектов, район |  | Виды работ | Объем финансирования |  | Сроки выполнения работ |  |  | Заказчик, наименование, адрес, номер телефона |  | Подрядчик наименование, адрес, номер телефона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |  |  |  |  |  |
| 1. Объекты жилищного фонда, подлежащие капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома №1А в д. Боровые Мядельского района |  | Капитальный ремонт | 741 813,00 |  | апрель 2026 | июль 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 15 по ул. 1 Мая в г. Мядель |  | Капитальный ремонт | 876 851,00 |  | февраль 2026 | май 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт жилого дома № 13 по ул. 1 Мая в г. Мядель |  | Капитальный ремонт | 991 885,00 |  | март 2026 | июль 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
| 2. Кровли жилых домов, подлежащие текущему ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Мядель, ул. Нарочанская, 7 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 29 748,84 | март 2026 |  |  | апрель 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | г.Мядель, ул. Юбилейная, 23 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 33 472,13 | апрель 2026 |  |  | май 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | г.Мядель, ул. Юбилейная, 25 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 38 029,03 | май 2026 |  |  | июнь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | г.Мядель, ул. Нарочанская, 8 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 125 000 | октябрь 2026 |  |  | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | г.Мядель, ул. Нарочанская, 10 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 125 000 | октябрь 2026 |  |  | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | д. Сосны, д. 1 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 280 000 | октябрь 2026 |  |  | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
|  | д. Сосны, д. 3 | Замена верхнего слоя кровельного покрытия |  | 220 000 | октябрь 2026 |  |  | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |
| 3. Улицы населенных пунктов, подлежащие текущему (капитальному) ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г.Мядель, ул.Заозерная |  | Асфальтирование | 200 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.Мядель, пер.Заозерный |  | Асфальтирование | 28 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.Мядель, ул.Нарочанская |  | Асфальтирование | 152 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.Мядель, ул.Пионерская |  | Асфальтирование | 20 755,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.Мядель, пер.Садовый |  | Асфальтирование | 35 500,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | к.п.Нарочь, ул.Набережная |  | Асфальтирование | 204 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Нарочь, ул.Школьная |  | Асфальтирование | 128 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Бояры, ул.Садовая |  | Асфальтирование | 107 700,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25 |  |  |  |
|  | аг.Бояры, ул.Черняховского |  | Асфальтирование | 184 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25 |  |  |  |
|  | аг.Нарочь, ул.Полевая |  | Асфальтирование | 68 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Нарочь, ул.Первомайская |  | Асфальтирование | 64 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.п.Свирь, пл.17 Сентября |  | Асфальтирование | 56 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.п.Свирь, ул.Первомайская |  | Асфальтирование | 194 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.п.Свирь, ул.Садовая |  | Асфальтирование | 101 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.п.Свирь, ул.Новая |  | Асфальтирование | 162 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Княгинин, ул.Зеленая |  | Асфальтирование | 40 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | г.п.Кривичи, ул.Луговая |  | Асфальтирование | 102 000,00 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг. Будслав, ул. Красная площадь |  | Асфальтирование | 187 000,00 |  | 2 кв. | 2 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг. Будслав, ул. Новая |  | Асфальтирование | 64 000,00 |  | 2 кв. | 2 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Будслав, ул.П.Мяделки |  | Асфальтирование | 96 000,00 |  | 2 кв. | 2 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | д.Полесье |  | Асфальтирование | 191 000,00 |  | 2 кв. | 2 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг.Сватки, ул.Садовая |  | Асфальтирование | 71 000,00 |  | 2 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
| - аг | аг. Нарочь, ул. Заречная |  | Асфальтирование | 100 000 |  | 3 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
| 4. Придомовые территории многоквартирных жилых домов, подлежащие комплексному благоустройству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | к.п. Нарочь, ул. Лесная, д. 7 |  | Устройство выравнивающего слоя, замена бортовых камней | 40 000 |  | 2 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | д. Комарово, ул. Парковая, д. 16 |  | Устройство выравнивающего слоя, замена бортовых камней | 70 000 |  | 2 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг. Нарочь, ул. Заводская, д. 2,4 |  | Асфальтирование | 35 000 |  | 2 кв. | 4 кв. |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | аг. Бояры, ул.Черняховского, д.2, 4 |  | Капитальный ремонт | 110 000,00 |  | май 2026 | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |
|  | д. Сосны, д. 1, 2, 3 |  | Капитальный ремонт | 96 000,00 |  | май 2026 | ноябрь 2026 |  | УП «Мядельское ЖКХ», г. Мядель, ул. Интернациональная, 25, 801797 40721 |  |  |  |